|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일일 보고서 | **결**  **재** | **담당자** | **P.M.** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트명** | **매장 관리 시스템** | **단 계** | **분석** | | **업무명** | **요구사항 분석** |
| **문서 번호** | **U\_001** | **일 시** | **2019-04-24** | | **장 소** |  |
| **참여자 명단** | **이영재(PM), 김태현, 문이슬, 이만솔, 조민지** | | | | | |
| **주 제** | **요구사항 분석 및 작성** | | | | | |
| **회의내용** | * 1. 요구사항 토의 및 작성   2. 프로젝트 전체 과업범위 설정   3. 업무 분담 | | | | | |
| **회의결과** | * 1. 알 마인드를 사용하여 요구사항 분석  1. 담당자, 채팅 관련 요구사항 분석      1. 업주관련 요구사항 분석       3. 고객관련 요구사항 분석     * 1. 프로젝트 방향에 대한 토의   프로젝트 주제에 벗어난 인사 관리 관련, 물품 관리 관련 제거  매장 관리 시스템에 맞는 업주, 담당자 위주의 과업범위 설정  과업 범위: 1)에 첨부한 이미지 참조.   * 1. API관련 업무 분담   이영재: WebSocket을 활용한 채팅 시스템, 결제 시스템  김태현: WebSocket을 활용한 채팅 시스템, 시급 계산 로직  문이슬: 일정관리 Calendar API  조민지: 공지사항 알림 API, 문자 및 메일 발송  이만솔: 구글 차트 및 Scheduler(Quartz), BATCH API이용한 통계  **\*\*이슈사항: 발주 시 결제시기 미정**  **결제 주체 미정**  **결제, 지도 API에 대한 분석 미흡** | | | | | |
| **작성일자** | **2019-04-24-18:14** | **작성자** | | **이만솔 (서명)** | | |