|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일일 보고서 | **결**  **재** | **담당자** | **P.M.** |
|  | **이겨레(인)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트명** | **매장 관리 시스템** | **단 계** | **분석** | | **업무명** | **요구사항 분석** |
| **문서 번호** | **U\_001** | **일 시** | **2019-11-12** | | **장 소** |  |
| **참여자 명단** | **이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경** | | | | | |
| **주 제** | **요구사항 분석 및 명세서 작성** | | | | | |
| **회의내용** | * 1. 개발 예정 보고서   2. 요구사항 토의   3. 요구사항 명세서 작성 | | | | | |
| **회의결과** | * MindMeister 사용한 요구사항 분석 그래프  1. 회원관련 요구사항 분석 2. 도서 관련 요구사항 분석     3. 대출 관련요구사항 분석 4. 게시판 관련 요구사항 분석     1. 개발 예정 보고서 작성 완료 2. 요구사항 논의 완료 3. 요구사항 명세서 작성 2/4 완료   \*\*이슈사항 : 요구사항 분석   1. 회원 관리 관련 이슈(아이디 이메일 형식 결정, 번호 인증 시점 결정, 마일리지 기능 논의 ) 2. 도서 관련 이슈(중복도서에 대한 테이블 가용 논의,백 데이터 조사) 3. 게시판 관련 이슈(도서 추천 게시판의 DB 활용 방안 논의, Q&A 답변 형식 결정) | | | | | |
| **작성일자** | **2019-11-11 17:30** | **작성자** | | **강건한(서명)** | | |