|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | **결**  **재** | **담당자** | **P.M.** |
|  | **이겨레(인)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트명** | **도서 관리 시스템** | **단 계** | **분석** | | **업무명** | **요구사항 분석** |
| **문서 번호** | **U\_001** | **일 시** | **2019-11-12** | | **장 소** | **맨 뒷줄** |
| **참여자 명단** | **이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경** | | | | | |
| **주 제** | **요구사항 분석 및 명세서 작성** | | | | | |
| **회의내용** | * 1. **개발 예정 보고서**  * 1. **요구사항 토의**  * 1. **요구사항 명세서 작성** | | | | | |
| **회의결과** | * **MindMeister 사용한 요구사항 분석 그래프**  1. **회원관련 요구사항 분석 2. 도서 관련 요구사항 분석**     **3. 대출 관련요구사항 분석 4. 게시판 관련 요구사항 분석**     1. **개발 예정 보고서 작성 완료** 2. **요구사항 논의 완료** 3. **요구사항 명세서 작성 2/4 완료**   **\*\*이슈사항 : 요구사항 분석**   1. **회원 관리 관련 이슈(아이디 이메일 형식 결정, 번호 인증 시점 결정, 마일리지 기능 논의 )** 2. **도서 관련 이슈(중복도서에 대한 테이블 가용 논의,백 데이터 조사)** 3. **게시판 관련 이슈(도서 추천 게시판의 DB 활용 방안 논의, Q&A 답변 형식 결정)** | | | | | |
| **작성일자** | **2019-11-11 17:30** | **작성자** | | **강건한(서명)** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | **결**  **재** | **담당자** | **P.M.** |
|  | **이겨레(인)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트명** | **매장 관리 시스템** | **단 계** | **분석** | | **업무명** | **FBS작성** |
| **문서 번호** | **U\_002** | **일 시** | **2019-11-13** | | **장 소** | **맨 뒷줄** |
| **참여자 명단** | **이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경** | | | | | |
| **주 제** | **요구사항 분석 및 명세서 작성** | | | | | |
| **회의내용** | * 1. **요구사항 명세서 작성**  * 1. **기능 정의서 작성** | | | | | |
| **회의결과** | 1. **요구사항 명세서 작성 4/4 완료** 2. **기능 정의서(FBS) 작성**      * **대분류 소분류로 나누어 FBS 기능정의 완료** * **분류된 단위별 담당자 선정 완료**   **\*\*이슈사항 :**  **스마트 대출 서비스에 비콘 기능 사용유무**  **담당기능 선정** | | | | | |
| **작성일자** | **2019-11-13 17:00** | **작성자** | | **강건한(서명)** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | **결**  **재** | **담당자** | **P.M.** |
|  | **이겨레(인)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트명** | **매장 관리 시스템** | **단 계** | **분석** | | **업무명** | **WBS 작성** |
| **문서 번호** | **U\_003** | **일 시** | **2019-11-14** | | **장 소** | **맨 뒷줄** |
| **참여자 명단** | **이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경** | | | | | |
| **주 제** | **WBS 작성 및 개발 환경 기초 스터디, API 분석** | | | | | |
| **회의내용** | * 1. **WBS 작성**   2. **개발 환경 기초 스터디**   3. **API 분석** | | | | | |
| **회의결과** | 1. **WBS 초안 작성 완료**   **ㄴ**   1. **개발 환경 기초 스터디**    1. **아마존 서버(RDS,S3) 사용법**    2. **MySQL(Workbench)** 2. **API 분석**    1. **이겨레-OPT,썸네일**    2. **강건한-Push Notifications API,STOMP Websoket**    3. **장은경-JQgrid,Jsgrid** 3. **결과**    1. **WBS 초안 작성후 요구사항 분석 수정안 작성**    2. **OPT 서버 구현 완료, 썸네일 이미지 파일서버 저장까지 구현**    3. **알림 메세지 기능으로 STOMP Websoket 선택**    4. **사용 기능 선정 중**   **\*\*이슈사항 :**  **개발 템플릿 작성**  **도서 구현 기능에 API추가 예정** | | | | | |
| **작성일자** | **2019-11-14 17:00** | **작성자** | | **강건한(서명)** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | **결**  **재** | **담당자** | **P.M.** |
|  | **이겨레(인)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트명** | **도서 관리 시스템** | **단 계** | **분석** | | **업무명** | **DB설계,유스케이스작성** |
| **문서 번호** | **U\_004** | **일 시** | **2019-11-18** | | **장 소** | **맨 뒷줄** |
| **참여자 명단** | **이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경** | | | | | |
| **주 제** | **DB 설계, 유스케이스 작성** | | | | | |
| **회의내용** | 1. **DB설계** 2. **유스케이스 작성** | | | | | |
| **회의결과** | 1. **DB설계**      1. **유스케이스 작성** 2. **이겨레 : 대출 관리, 마일리지** 3. **강건한 : 도서 관리** 4. **김성근 : 공지사항, Q&A, FAQ, 추천도서** 5. **장은경 : 회원관리**   **\*\*이슈사항 :**  **DB설계시 식별관계와 비 식별관계의 개념의 이해도가 부족함. (내부 스터디 진행)**  **유스케이스 작성시 마일리지에 대한 흐름이 명확하지가 않음. (회의를 통해 명확히함)** | | | | | |
| **작성일자** | **2019-11-18 17:00** | **작성자** | | **강건한(서명)** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | **결**  **재** | **담당자** | **P.M.** |
|  | **이겨레(인)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트명** | **매장 관리 시스템** | **단 계** | **분석** | | **업무명** | **DB설계, 쿼리테스트** |
| **문서 번호** | **U\_005** | **일 시** | **2019-11-19** | | **장 소** | **맨 뒷줄** |
| **참여자 명단** | **이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경** | | | | | |
| **주 제** | **DB 설계, 쿼리테스트** | | | | | |
| **회의내용** | 1. **DB 재 정규화** 2. **백데이터 입력** 3. **쿼리 테스트** 4. **토스 API** | | | | | |
| **회의결과** | 1. **DB 재 정규화** 2. **백데이터 입력** 3. **쿼리 테스트**   **3.1 쿼리 테스트 진행 ¼ 진행**   1. **토스 API**   **\*\*이슈사항 :**  **데이터 베이스 정합성의 문제로 데이터 베이스 모델링 재설계**  **사용할 DB 벤더사 통일(Oracle > MySQL)로 인한 쿼리 작성 문제 (내부 스터디 진행)**  **※CHACHA 내일 생일!!!※** | | | | | |
| **작성일자** | **2019-11-19 17:00** | **작성자** | | **강건한(서명)** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일일 보고서** | **결**  **재** | **담당자** | **P.M.** |
|  | **이겨레(인)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트명** | **도서 관리 시스템** | **단 계** | **분석** | | **업무명** | **쿼리테스트,시나리오작성, UI/UX** |
| **문서 번호** | **U\_006** | **일 시** | **2019-11-20** | | **장 소** | **맨 뒷줄** |
| **참여자 명단** | **이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경** | | | | | |
| **주 제** | **쿼리 테스트 및 시나리오 작성, UI/UX** | | | | | |
| **회의내용** | 1. **쿼리 테스트** 2. **UI/UX** | | | | | |
| **회의결과** | 1. **쿼리 테스트**   **1.1. 쿼리 테스트 완료**   1. **UI/UX**     **2.2 UI/UX 미완성 일 완성 예정**  **\*\*이슈사항 :**  **쿼리테스트에서 추가된 기능 WBS 수정 예정임**  **MySQL에 대한 공부가 더 필요 할 것 같다.**  **DB서버가 겨레씨 집에서는 안됨 큰일… 개발은 맨 뒷줄 에서만.**  **※CHACHA 오늘 생일!!! (내일 파티)※** | | | | | |
| **작성일자** | **2019-11-20 17:00** | **작성자** | | **강건한(서명)** | | |