| 일일 보고서 | 결 재 | 담당자 | P.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 이겨레(인) |

| 프로젝트명 | 도서 관리 시스템 | 단 계 | 분석 |  | 업무명 | 요구사항 분석 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서 번호 | U_001 | 일 시 | 2019-11-12 |  | 장 소 | 맨 뒷줄 |
| 참여자 명단 | 이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경 |  |  |  |  |  |
| 주 제 | 요구사항 분석 및 명세서 작성 |  |  |  |  |  |
| 회의내용 | - 개발 예정 보고서 - 요구사항 토의 - 요구사항 명세서 작성 |  |  |  |  |  |
| 회의결과 | - MindMeister 사용한 요구사항 분석 그래프 - 회원관련 요구사항 분석 2. 도서 관련 요구사항 분석 3. 대출 관련요구사항 분석 4. 게시판 관련 요구사항 분석 - 개발 예정 보고서 작성 완료 - 요구사항 논의 완료 - 요구사항 명세서 작성 2/4 완료 **이슈사항 : 요구사항 분석 - 회원 관리 관련 이슈(아이디 이메일 형식 결정, 번호 인증 시점 결정, 마일리지 기능 논의 ) - 도서 관련 이슈(중복도서에 대한 테이블 가용 논의,백 데이터 조사) - 게시판 관련 이슈(도서 추천 게시판의 DB 활용 방안 논의, Q&A 답변 형식 결정) |  |  |  |  |  |
| 작성일자 | 2019-11-11 17:30 | 작성자 |  | 강건한(서명) |  |  |

| 일일 보고서 | 결 재 | 담당자 | P.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 이겨레(인) |

| 프로젝트명 | 매장 관리 시스템 | 단 계 | 분석 |  | 업무명 | FBS작성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서 번호 | U_002 | 일 시 | 2019-11-13 |  | 장 소 | 맨 뒷줄 |
| 참여자 명단 | 이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경 |  |  |  |  |  |
| 주 제 | 요구사항 분석 및 명세서 작성 |  |  |  |  |  |
| 회의내용 | - 요구사항 명세서 작성 - 기능 정의서 작성 |  |  |  |  |  |
| 회의결과 | - 요구사항 명세서 작성 4/4 완료 - 기능 정의서(FBS) 작성 - 대분류 소분류로 나누어 FBS 기능정의 완료 - 분류된 단위별 담당자 선정 완료 **이슈사항 : 스마트 대출 서비스에 비콘 기능 사용유무 담당기능 선정 |  |  |  |  |  |
| 작성일자 | 2019-11-13 17:00 | 작성자 |  | 강건한(서명) |  |  |

| 일일 보고서 | 결 재 | 담당자 | P.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 이겨레(인) |

| 프로젝트명 | 매장 관리 시스템 | 단 계 | 분석 |  | 업무명 | WBS 작성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서 번호 | U_003 | 일 시 | 2019-11-14 |  | 장 소 | 맨 뒷줄 |
| 참여자 명단 | 이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경 |  |  |  |  |  |
| 주 제 | WBS 작성 및 개발 환경 기초 스터디, API 분석 |  |  |  |  |  |
| 회의내용 | - WBS 작성 - 개발 환경 기초 스터디 - API 분석 |  |  |  |  |  |
| 회의결과 | - WBS 초안 작성 완료 ㄴ - 개발 환경 기초 스터디 - 아마존 서버(RDS,S3) 사용법 - MySQL(Workbench) - API 분석 - 이겨레-OPT,썸네일 - 강건한-Push Notifications API,STOMP Websoket - 장은경-JQgrid,Jsgrid - 결과 - WBS 초안 작성후 요구사항 분석 수정안 작성 - OPT 서버 구현 완료, 썸네일 이미지 파일서버 저장까지 구현 - 알림 메세지 기능으로 STOMP Websoket 선택 - 사용 기능 선정 중 **이슈사항 : 개발 템플릿 작성 도서 구현 기능에 API추가 예정 |  |  |  |  |  |
| 작성일자 | 2019-11-14 17:00 | 작성자 |  | 강건한(서명) |  |  |

| 일일 보고서 | 결 재 | 담당자 | P.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 이겨레(인) |

| 프로젝트명 | 도서 관리 시스템 | 단 계 | 분석 |  | 업무명 | DB설계,유스케이스작성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서 번호 | U_004 | 일 시 | 2019-11-18 |  | 장 소 | 맨 뒷줄 |
| 참여자 명단 | 이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경 |  |  |  |  |  |
| 주 제 | DB 설계, 유스케이스 작성 |  |  |  |  |  |
| 회의내용 | - DB설계 - 유스케이스 작성 |  |  |  |  |  |
| 회의결과 | - DB설계 - 유스케이스 작성 - 이겨레 : 대출 관리, 마일리지 - 강건한 : 도서 관리 - 김성근 : 공지사항, Q&A, FAQ, 추천도서 - 장은경 : 회원관리 **이슈사항 : DB설계시 식별관계와 비 식별관계의 개념의 이해도가 부족함. (내부 스터디 진행) 유스케이스 작성시 마일리지에 대한 흐름이 명확하지가 않음. (회의를 통해 명확히함) |  |  |  |  |  |
| 작성일자 | 2019-11-18 17:00 | 작성자 |  | 강건한(서명) |  |  |

| 일일 보고서 | 결 재 | 담당자 | P.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 이겨레(인) |

| 프로젝트명 | 매장 관리 시스템 | 단 계 | 분석 |  | 업무명 | DB설계, 쿼리테스트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서 번호 | U_005 | 일 시 | 2019-11-19 |  | 장 소 | 맨 뒷줄 |
| 참여자 명단 | 이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경 |  |  |  |  |  |
| 주 제 | DB 설계, 쿼리테스트 |  |  |  |  |  |
| 회의내용 | - DB 재 정규화 - 백데이터 입력 - 쿼리 테스트 - 토스 API |  |  |  |  |  |
| 회의결과 | - DB 재 정규화 - 백데이터 입력 - 쿼리 테스트 3.1 쿼리 테스트 진행 ¼ 진행 - 토스 API **이슈사항 : 데이터 베이스 정합성의 문제로 데이터 베이스 모델링 재설계 사용할 DB 벤더사 통일(Oracle > MySQL)로 인한 쿼리 작성 문제 (내부 스터디 진행) ※CHACHA 내일 생일!!!※ |  |  |  |  |  |
| 작성일자 | 2019-11-19 17:00 | 작성자 |  | 강건한(서명) |  |  |

| 일일 보고서 | 결 재 | 담당자 | P.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 이겨레(인) |

| 프로젝트명 | 도서 관리 시스템 | 단 계 | 분석 |  | 업무명 | 쿼리테스트,시나리오작성, UI/UX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서 번호 | U_006 | 일 시 | 2019-11-20 |  | 장 소 | 맨 뒷줄 |
| 참여자 명단 | 이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경 |  |  |  |  |  |
| 주 제 | 쿼리 테스트 및 시나리오 작성, UI/UX |  |  |  |  |  |
| 회의내용 | - 쿼리 테스트 - UI/UX |  |  |  |  |  |
| 회의결과 | - 쿼리 테스트 1.1. 쿼리 테스트 완료 - UI/UX 2.2 UI/UX 미완성 일 완성 예정 **이슈사항 : 쿼리테스트에서 추가된 기능 WBS 수정 예정임 MySQL에 대한 공부가 더 필요 할 것 같다. DB서버가 겨레씨 집에서는 안됨 큰일… 개발은 맨 뒷줄 에서만. ※CHACHA 오늘 생일!!! (내일 파티)※ |  |  |  |  |  |
| 작성일자 | 2019-11-20 17:00 | 작성자 |  | 강건한(서명) |  |  |

| 일일 보고서 | 결 재 | 담당자 | P.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 이겨레(인) |

| 프로젝트명 | 도서 관리 시스템 | 단 계 | 분석 |  | 업무명 | 스프링 구조설계, 개발환경구축,네비게인션흐름도작성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서 번호 | U_007 | 일 시 | 2019-11-21 |  | 장 소 | 맨 뒷줄 |
| 참여자 명단 | 이겨레(PM), 강건한, 김성근, 장은경 |  |  |  |  |  |
| 주 제 | 스프링 구조설계, 개발환경구축, 네비게인션 흐름도 작성 |  |  |  |  |  |
| 회의내용 | - 스프링 구조설계, 개발환경 구축 - 네비게이션 흐름도 작성 - jqgrid |  |  |  |  |  |
| 회의결과 | - 스프링 구조설계, 개발환경 구축 - 네비게이션 흐름도 작성 2.1. 회원관리 완료 2.2. 도서관리 완료 2.3. 게시판관리 완료 2.4. 대출 진행 중 내일 완료 예정 - jqgrid **이슈사항 : 네비게이션 흐름도와 UI/UX설계의 차이점을 확인 스프링 구조 설계 중 github의 이해가 좀더 필요함 구조가 날아감… 차차 jqgrid 진행이 잘되고 있음 !! 건한이형 죽어가는 중. |  |  |  |  |  |
| 작성일자 | 2019-11-21 17:00 | 작성자 |  | 강건한(서명) |  |  |